Ogłoszenie nr 507032-N-2020 z dnia 2020-01-28 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej, Podgórskiej i Świerkowej  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**   
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:   
  
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**   
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 13271045000000, ul. Piaseczyńska  77 , 05-520  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 484 23 00 , , e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl, , faks +48 22 484 23 09.   
Adres strony internetowej (URL): http://konstancinjeziorna.pl   
Adres profilu nabywcy:   
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**   
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak   
http://bip.konstancinjeziorna.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak   
http://bip.konstancinjeziorna.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**   
**Elektronicznie**

Nie   
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Nie   
Inny sposób:   
  
**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**   
Tak   
Inny sposób:   
osobiście, kurierem lub pocztą   
Adres:   
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta - parter

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie   
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej, Podgórskiej i Świerkowej   
**Numer referencyjny:** ZP.271.04.2020   
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane   
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**   
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak   
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**   
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**   
  
**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**   
  
  
  
**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Zadanie nr I 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi, studniami, itp.) w ulicy Jaśminowej w Konstancinie-Jeziornie, w tym odtworzenie nawierzchni tej ulicy. 2) Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wykonanych przez: Wielobranżową Pracownię Projektową UNIPROJEKT z siedzibą w Warszawie, pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w drodze gminnej na terenie Nowego Wierzbna dz. nr ew. 81/5 obr. 03-27, dz. nr ew. 1/1, 1/7, 55, 56/1, 56/9 obr 03-28 jednostka ewidencyjna 141802\_4 Konstancin-Jeziorna (załącznik nr 10a do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1434/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 11a do SIWZ). 3) Roboty ziemne oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Jaśminowej należy wykonać w następujący sposób: a) roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, by podczas ich realizacji nie doszło do zmieszania warstw nośnych i nienośnych podłoża z istniejącą podbudową drogi; b) należy uwzględnić wymianę gruntu na szerokości wykopu, na głębokość zapewniającą stabilność konstrukcji drogi; c) zasypkę nad siecią kanalizacji, w granicach wykopu, należy zagęszczać warstwami o grubości nie większej niż 30 cm; d) zabrania się pozostawiania gliny w podłożu jezdni. e) na szerokości wykopu wykonać warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego o grubości min. 10 cm z zagęszczonego mechanicznie; f) na szerokości wykopu wykonać górną warstwę konstrukcji jezdni o grubości nie mniejszej niż 23 cm (kruszywo kamienne) lub 16 cm (destrukt asfaltowy) oraz zagęścić mechanicznie z wykorzystaniem walca o ciężarze min. 3,5 t; g) w celu uzyskania daszkowego przekroju poprzecznego, nawierzchnię jezdni wyprofilować ze spadku poprzecznym nie mniejszym niż 3-4 %; h) zniszczone mechanicznie, podczas prowadzonych robót, elementy pasa drogowego przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: Etapy robót ziemnych odtworzeniowych podbudowy ulicy oraz jej nawierzchni należy zgłaszać Kierownikowi Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna. Uwaga: Przy budowie sieci kanalizacyjnej Zamawiający wymaga zastosowania włazów nastudziennych żeliwnych z wypełnieniem betonowym niewentylowanych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. 2. Zadanie nr II 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi itp.) w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie, w tym odtworzenie nawierzchni tej ulicy. 2) Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wykonanych przez: MARKO-BIS Wanda Markowska z siedzibą w Warszawie, pn. Budowa sieci wodociągowej Dz110 mm wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości w ulicy Podgórskiej w mieście Konstancin-Jeziorna (załącznik nr 10b do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 748/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 11b do SIWZ). 3) Roboty ziemne oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Podgórskiej należy wykonać w następujący sposób: a) warunki odtworzenia nawierzchni jezdni: − wyciąć mechanicznie docelowy fragment nawierzchni bitumicznej jezdni; − po wykonaniu wykopu i sieci wodociągowej, przestrzeń nad instalacją zasypać piaskiem średnim do wysokości 24 cm poniżej rzędnej nawierzchni jezdni, zagęszczając mechanicznie, warstwowo zasypany materiał, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 - grubości warstwy 16 cm, zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę wierzchnią z destruktu asfaltobetonu – grubość warstwy około 8 cm (do górnej krawędzi nawierzchni asfaltowej) zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − zawory, zasuwy należy montować na rzędnej dotychczasowej jezdni; − zachować spadki jak na dotychczasowej części drogi. b) warunki odtworzenia pobocza drogi: − w przypadku występowania gliny w wykopie należy dokonać wymiany gruntu ; − w przypadku utwardzonego pobocza należy ułożyć warstwę kruszywa łamanego o grubości minimum 10 cm; − kruszywo łamane należy zagęścić walcem lub zagęszczarką z zachowaniem 4% spadku; − w przypadku pobocza trawiastego należy ułożyć 10 cm warstwę humusu i obsiać trawą; − w przypadku wystąpienia nasadzeń (rośliny i krzewy) należy je zabezpieczyć; − miejsce prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: Etapy robót ziemnych odtworzeniowych podbudowy ulicy oraz jej nawierzchni należy zgłaszać Kierownikowi Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna. 3. Zadanie nr III 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi itp.) w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie, w tym odtworzenie nawierzchni tej ulicy. 2) Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wykonanych przez: MARKO-BIS Wanda Markowska z siedzibą w Warszawie pn. Budowa sieci wodociągowej Dz110 mm wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości w ulicy Świerkowej w mieście Konstancin-Jeziorna (załącznik nr 10c do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 749/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 11c do SIWZ). 3) Roboty ziemne oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Świerkowej należy wykonać w następujący sposób: a) warunki odtworzenia nawierzchni jezdni: − wyciąć mechanicznie docelowy fragment nawierzchni bitumicznej jezdni; − po wykonaniu wykopu i sieci wodociągowej, przestrzeń nad instalacją zasypać piaskiem średnim do wysokości 24 cm poniżej rzędnej nawierzchni jezdni, zagęszczając mechanicznie, warstwowo zasypany materiał, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 - grubości warstwy 16 cm, zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę wierzchnią z destruktu asfaltobetonu – grubość warstwy około 8 cm (do górnej krawędzi nawierzchni asfaltowej) zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − zawory, zasuwy należy montować na rzędnej dotychczasowej jezdni; − zachować spadki jak na dotychczasowej części drogi. b) warunki odtworzenia pobocza drogi: − w przypadku występowania gliny w wykopie należy dokonać wymiany gruntu ; − w przypadku utwardzonego pobocza należy ułożyć warstwę kruszywa łamanego o grubości minimum 10 cm; − kruszywo łamane należy zagęścić walcem lub zagęszczarką z zachowaniem 4% spadku; − w przypadku pobocza trawiastego należy ułożyć 10 cm warstwę humusu i obsiać trawą; − w przypadku wystąpienia nasadzeń (rośliny i krzewy) należy je zabezpieczyć; − miejsce prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: Etapy robót ziemnych odtworzeniowych podbudowy ulicy oraz jej nawierzchni należy zgłaszać Kierownikowi Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna. 4. Dla wszystkich opisanych powyżej zadań (I, II, III) należy zachować warunki organizacji robót obejmujące: 1) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 2) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 3) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociągów, miejsc posadowienia obiektów i armatury, kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – pełna obsługa geodezyjna Wykonawcy. 4) Wykonanie robót ziemnych wraz z niezbędną wymianą gruntu. Wykonanie odwodnienia wykopów. 5) Uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celów socjalnych i technologicznych, zrzut wód z odwadniania wykopów, wodę zużytą do płukania rurociągów, ścieki z zaplecza budowy itp. 6) Zapewnienie i zabezpieczenie dostępu do posesji w miejscach prowadzenia robót. 7) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. 8) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie wykonywanych robót. 9) Wykonanie włączeń nowo wybudowanych sieci do istniejących sieci gminnych pod nadzorem eksploatatora tych sieci (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie). 10) Wykonanie prób i badań sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikających z odpowiednich przepisów, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 11) Po zakończeniu robót ziemnych uzyskanie normatywnego stopnia zagęszczenia gruntu potwierdzonego wynikami badań przeprowadzonymi przez uprawnioną osobę, zgodnie z obowiązującymi normami. 12) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządcy dróg wg technologii określonej w pkt 1 ppkt.3), pkt 2 ppkt 3 i pkt 3 ppkt 3. 13) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 14) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), w tym: protokołów odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp. 15) Po zakończeniu wszystkich robót wykonanie inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej przy pomocy kamery telewizyjnej z rejestracją obrazu (nośnik CD/DVD plus forma papierowa z wykresem spadków rurociągów). 16) Usunięcie z terenu inwestycji i utylizacja materiałów z rozbiórki jak również gruzu, odpadów, nadmiaru ziemi itp. 17) Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, odbiorów itp. związanych z realizacją budowy w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz pokrycie kosztów z tym związanych. 18) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, potwierdzenia dopuszczenia wybudowanych sieci do użytkowania (brak sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego). 19) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w następującej formie i liczbie: a) w formie papierowej, wpiętą do segregatorów formatu A4 z załączonym kompletnym spisem treści (nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania) oraz z czytelnie opisanymi grzbietami (nazwa inwestycji, branża, nr tomu - np. 1 tom z 2 tomów, rok) – 2 egzemplarze, b) w formie elektronicznej, uporządkowanej według spisu treści (odpowiadającej formie papierowej) w formacie PDF – 2 kopie na płytach CD. 5. Wymagania / zalecenia Zamawiającego: 1) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie. 2) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 3) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru bez zastrzeżeń. 4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej o której mowa w ust. II pkt 1). Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do przewidywanego zastosowania. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował materiały - rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu poprzez wskazanie materiału równoważnego, jego cech i producenta, w ofercie. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych /publikowanych przez producenta danego materiału. 6) W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt 1 ppkt.2), pkt 2 ppkt 2) i pkt 3 ppkt 2). W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej, Zamawiający wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie. Po zawarciu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Uwaga: Załączone Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 12A, 12B i 12C do SIWZ, należy traktować tylko jako materiał pomocniczy. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 7) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba zatrudniona na powyższych warunkach brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. b) każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: - aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt 7 lit. a), są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y przez Wykonawcę umocowaną/e. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za okres rozliczeniowy. c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w pkt 7 b), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we Wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.   
  
**II.5) Główny kod CPV:** 45231300-8   
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45111200-0 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:   
Wartość bez VAT:   
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak   
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przedmiot i warunki zamówień podobnych zostały określone w rozdziale II niniejszej SIWZ. Warunki cenowe realizacji zamówienia podobnego zostaną ustalone w drodze odrębnym negocjacji z Wykonawcą. Całkowita wartość zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia i wynosi nie więcej niż: Dla Zadania nr I - 200.000 zł Dla Zadania nr II - 200.000 zł Dla Zadania nr III - 200.000 zł   
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**   
miesiącach:    *lub* **dniach:**   
*lub*   
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|  |  |  | 2020-11-15 |

**II.9) Informacje dodatkowe:** 1. Termin wykonania zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych dla Zadań nr I, II, III - do dnia 15.09.2020 r. Termin wykonania robót budowlanych, rozumiany jest jako dzień wpływu do Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 6 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, po wykonaniu całości robót budowlanych, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia i wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy dla zadań nr I,II,III – ustala się do dnia 15.11.2020 r. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się: 1) dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych, co do rodzaju w § 6 ust. 4 punkty 1÷ 9 wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), 2) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 4, punkt 10 wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), 3) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, potwierdzenia dopuszczenia wybudowanych sieci do użytkowania (brak sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**   
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.   
Informacje dodatkowe   
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**   
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: dla Zadania nr I 400 000,00 zł (dot. budowy sieci w ul. Jaśminowej), dla Zadania nr II 400 000,00 zł (dot. budowy sieci w ul. Podgórskiej) oraz dla Zadania nr III 300 000,00 zł (dot. budowy sieci w ul. Świerkowej).   
Informacje dodatkowe   
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**   
Określenie warunków: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: Dla Zadania nr I - budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej - dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł brutto. Dla Zadania nr II - budowy sieci wodociągowej w ul. Podgórskiej - dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł brutto. Dla Zadania nr III - budowy sieci wodociągowej w ul. Świerkowej - dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 400.000,00 zł brutto. b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dla Zadań nr I, II i III): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum po jednej osobie, która będzie: - Kierownikiem budowy (1 osoba), posiadającym wyższe techniczne wykształcenie kierunkowe (inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa obowiązujących w innych krajach, Uwaga! - wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, - w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno z Zadań, o których mowa w Rozdziale II SIWZ, Wykonawca może wskazać tą samą osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy.   
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak   
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**   
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)   
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)   
  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**   
Tak   
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**   
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**   
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: Dla Zadania nr I - budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej - dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł brutto. Dla Zadania nr II - budowy sieci wodociągowej w ul. Podgórskiej - dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł brutto. Dla Zadania nr III - budowy sieci wodociągowej w ul. Świerkowej - dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość wykonanych robót nie może być mniejsza niż 400.000,00 zł brutto. b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dla Zadań nr I, II i III): Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum po jednej osobie, która będzie: - Kierownikiem budowy (1 osoba), posiadającym wyższe techniczne wykształcenie kierunkowe (inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska lub równoważne) oraz uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa obowiązujących w innych krajach, Uwaga! - wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, - w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno z Zadań, o których mowa w Rozdziale II SIWZ, Wykonawca może wskazać tą samą osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy. c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: dla Zadania nr I 400 000,00 zł (dot. budowy sieci w ul. Jaśminowej), dla Zadania nr II 400 000,00 zł (dot. budowy sieci w ul. Podgórskiej) oraz dla Zadania nr III 300 000,00 zł (dot. budowy sieci w ul. Świerkowej).   
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. a) SIWZ – złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4A, 4B i 4C do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. b) SIWZ – złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); c) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. c) SIWZ złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**   
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony   
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak   
Informacja na temat wadium   
Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: a) Dla Zadania nr I dot. budowy sieci w ul. Jaśminowej - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). b) Dla Zadania nr II dot. budowy sieci w ul. Podgórskiej - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). c) Dla Zadania nr III dot. budowy sieci w ul. Świerkowej - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 1. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data uznania podanego rachunku). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.04.2020, Zadanie nr ….. . Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie innej niż w pieniądzu, oryginał należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter - przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3÷4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu; 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego; 3) kwotę gwarancji; 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą); 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jaki Zamawiający dokona zwrotu wadium.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie   
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   
Nie   
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie   
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   
Nie   
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:   
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**   
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców     
Przewidywana minimalna liczba wykonawców   
Maksymalna liczba wykonawców     
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:   
  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:   
  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   
  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:   
  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**   
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie   
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:   
  
**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**   
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**   
  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:   
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:   
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):   
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:   
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:   
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**   
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**   
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 90,00 |
| Okres udzielonej gwarancji | 10,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)   
Tak   
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**   
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**   
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:   
  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji   
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):   
  
Informacje dodatkowe   
  
  
**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**   
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:   
  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   
  
Wstępny harmonogram postępowania:   
  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:   
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   
  
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**   
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   
  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   
  
Informacje dodatkowe:   
  
**IV.4) Licytacja elektroniczna**   
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:   
  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   
Data: godzina:   
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**   
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak   
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:   
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej Umowy w zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 2) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 3) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub, b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 4) terminów realizacji w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, d) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej, e) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, f) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów. 5) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 6) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w k.c., 7) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 9) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 7. 4. W przypadku zmian dotyczących dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji Umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, jednak nie później niż 5 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. 5. W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 4, i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy uwzględniającego ich wykonanie, pod rygorem utraty wynagrodzenia z tytułu ich wykonania. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 7. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.   
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**   
  
**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*   
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianie i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.   
**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**   
1. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 3. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.   
**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**   
Data: 2020-02-13, godzina: 10:00,   
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   
Nie   
Wskazać powody:   
  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   
> polski   
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)   
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie   
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**   
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych: 1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę, 2) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu, 3) innych osób fizycznych odpowiedzialnych za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostają Zamawiającemu udostępnione, ♣ administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; ♣ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900; dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Jaśminowej, Podgórskiej i Świerkowej”, nr postępowania: ZP.271.04.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ♣ odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ♣ dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ♣ obowiązek podania danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej, bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ♣ w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; ♣ osoby, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej, posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby te uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; ♣ nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1)÷3) powyżej: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 1 | **Nazwa:** | budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi, studniami, itp.) w ulicy Jaśminowej w Konstancinie-Jeziornie |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi, studniami, itp.) w ulicy Jaśminowej w Konstancinie-Jeziornie, w tym odtworzenie nawierzchni tej ulicy. 2) Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wykonanych przez: Wielobranżową Pracownię Projektową UNIPROJEKT z siedzibą w Warszawie, pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w drodze gminnej na terenie Nowego Wierzbna dz. nr ew. 81/5 obr. 03-27, dz. nr ew. 1/1, 1/7, 55, 56/1, 56/9 obr 03-28 jednostka ewidencyjna 141802\_4 Konstancin-Jeziorna (załącznik nr 10a do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1434/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 11a do SIWZ). 3) Roboty ziemne oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Jaśminowej należy wykonać w następujący sposób: a) roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, by podczas ich realizacji nie doszło do zmieszania warstw nośnych i nienośnych podłoża z istniejącą podbudową drogi; b) należy uwzględnić wymianę gruntu na szerokości wykopu, na głębokość zapewniającą stabilność konstrukcji drogi; c) zasypkę nad siecią kanalizacji, w granicach wykopu, należy zagęszczać warstwami o grubości nie większej niż 30 cm; d) zabrania się pozostawiania gliny w podłożu jezdni. e) na szerokości wykopu wykonać warstwę odsączającą z piasku średnioziarnistego o grubości min. 10 cm z zagęszczonego mechanicznie; f) na szerokości wykopu wykonać górną warstwę konstrukcji jezdni o grubości nie mniejszej niż 23 cm (kruszywo kamienne) lub 16 cm (destrukt asfaltowy) oraz zagęścić mechanicznie z wykorzystaniem walca o ciężarze min. 3,5 t; g) w celu uzyskania daszkowego przekroju poprzecznego, nawierzchnię jezdni wyprofilować ze spadku poprzecznym nie mniejszym niż 3-4 %; h) zniszczone mechanicznie, podczas prowadzonych robót, elementy pasa drogowego przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: Etapy robót ziemnych odtworzeniowych podbudowy ulicy oraz jej nawierzchni należy zgłaszać Kierownikowi Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna. Uwaga: Przy budowie sieci kanalizacyjnej Zamawiający wymaga zastosowania włazów nastudziennych żeliwnych z wypełnieniem betonowym niewentylowanych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45231300-8, 45111200-0  
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2020-11-15  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 90,00 |
| Okres udzielonej gwarancji | 10,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 2 | **Nazwa:** | budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi itp.) w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**2. Zadanie nr II 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi itp.) w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie, w tym odtworzenie nawierzchni tej ulicy. 2) Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wykonanych przez: MARKO-BIS Wanda Markowska z siedzibą w Warszawie, pn. Budowa sieci wodociągowej Dz110 mm wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości w ulicy Podgórskiej w mieście Konstancin-Jeziorna (załącznik nr 10b do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 748/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 11b do SIWZ). 3) Roboty ziemne oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Podgórskiej należy wykonać w następujący sposób: a) warunki odtworzenia nawierzchni jezdni: − wyciąć mechanicznie docelowy fragment nawierzchni bitumicznej jezdni; − po wykonaniu wykopu i sieci wodociągowej, przestrzeń nad instalacją zasypać piaskiem średnim do wysokości 24 cm poniżej rzędnej nawierzchni jezdni, zagęszczając mechanicznie, warstwowo zasypany materiał, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 - grubości warstwy 16 cm, zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę wierzchnią z destruktu asfaltobetonu – grubość warstwy około 8 cm (do górnej krawędzi nawierzchni asfaltowej) zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − zawory, zasuwy należy montować na rzędnej dotychczasowej jezdni; − zachować spadki jak na dotychczasowej części drogi. b) warunki odtworzenia pobocza drogi: − w przypadku występowania gliny w wykopie należy dokonać wymiany gruntu ; − w przypadku utwardzonego pobocza należy ułożyć warstwę kruszywa łamanego o grubości minimum 10 cm; − kruszywo łamane należy zagęścić walcem lub zagęszczarką z zachowaniem 4% spadku; − w przypadku pobocza trawiastego należy ułożyć 10 cm warstwę humusu i obsiać trawą; − w przypadku wystąpienia nasadzeń (rośliny i krzewy) należy je zabezpieczyć; − miejsce prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: Etapy robót ziemnych odtworzeniowych podbudowy ulicy oraz jej nawierzchni należy zgłaszać Kierownikowi Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45231300-8, 45111200-0  
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2020-11-15  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 90,00 |
| Okres udzielonej gwrancji | 10,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:** | 3 | **Nazwa:** | budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi itp.) w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości oraz armaturą towarzyszącą (tj.: zasuwami, hydrantami, trójnikami sieciowymi itp.) w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie, w tym odtworzenie nawierzchni tej ulicy. 2) Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wykonanych przez: MARKO-BIS Wanda Markowska z siedzibą w Warszawie pn. Budowa sieci wodociągowej Dz110 mm wraz z odcinkami sieci od wodociągu głównego do granic nieruchomości w ulicy Świerkowej w mieście Konstancin-Jeziorna (załącznik nr 10c do SIWZ) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nr 749/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego (załącznik nr 11c do SIWZ). 3) Roboty ziemne oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Świerkowej należy wykonać w następujący sposób: a) warunki odtworzenia nawierzchni jezdni: − wyciąć mechanicznie docelowy fragment nawierzchni bitumicznej jezdni; − po wykonaniu wykopu i sieci wodociągowej, przestrzeń nad instalacją zasypać piaskiem średnim do wysokości 24 cm poniżej rzędnej nawierzchni jezdni, zagęszczając mechanicznie, warstwowo zasypany materiał, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 - grubości warstwy 16 cm, zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − wykonać warstwę wierzchnią z destruktu asfaltobetonu – grubość warstwy około 8 cm (do górnej krawędzi nawierzchni asfaltowej) zagęszczając mechanicznie, zgodnie z obowiązującymi normami; − zawory, zasuwy należy montować na rzędnej dotychczasowej jezdni; − zachować spadki jak na dotychczasowej części drogi. b) warunki odtworzenia pobocza drogi: − w przypadku występowania gliny w wykopie należy dokonać wymiany gruntu ; − w przypadku utwardzonego pobocza należy ułożyć warstwę kruszywa łamanego o grubości minimum 10 cm; − kruszywo łamane należy zagęścić walcem lub zagęszczarką z zachowaniem 4% spadku; − w przypadku pobocza trawiastego należy ułożyć 10 cm warstwę humusu i obsiać trawą; − w przypadku wystąpienia nasadzeń (rośliny i krzewy) należy je zabezpieczyć; − miejsce prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Uwaga: Etapy robót ziemnych odtworzeniowych podbudowy ulicy oraz jej nawierzchni należy zgłaszać Kierownikowi Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miast i Gminy Konstancin-Jeziorna.   
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45231300-8,   
  
**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**  
Wartość bez VAT:   
Waluta:   
  
**4) Czas trwania lub termin wykonania:**   
okres w miesiącach:   
okres w dniach:   
data rozpoczęcia:   
data zakończenia: 2020-11-15  
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| Cena | 90,00 |
| Okres udzielonej gwarancji | 10,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**